	ДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КРЮЧКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
БЕЛЯЕВСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
	



          
                15.12.2017 № 151 – п

               с.Крючковка

О внесении   изменений в муниципальную 
программу       «Устойчивое            развитие
муниципального образования Крючковский    
сельсовет на 2016-2018 г.г.»

 	В соответствии с постановлением администрации Крючковского сельсовета  № 118-п  от 25.09.2017 «Об утверждении порядка разработки,
реализации  и  оценки   эффективности муниципальных         программ        МО Крючковский сельсовет»  п о с т а н  о в л я ю:
       1.Внести изменения в муниципальную  программу «Устойчивое развитие муниципального образования Крючковский сельсовет  на 2016 - 2018 годы».
      2. Таблицу 2.2 изложить в новой редакции(Приложение).
      3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ведущего специалиста Ихневу Л.В..
      4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования на сайте администрации муниципального образования Крючковский сельсовет.




Глава сельсовета                                                                       В.В.Иващенко



	Разослано:
	райфо, специалисту Ихневой Л.В., администрации района, 
      прокурору,  в дело.           








Приложение к постановлению
№ 151-п от 15.12.2017г.
Таблица 2.2
Перечень мероприятий на проведение ремонта дорог и ремонт водопроводных сетей в 2016-2018гг.
                                                                                                                                                                              тыс.руб.
	№ п/п
	Наименование и местонахождение объекта
	Год исполнения
	Протяженность км
	Объем работ, м3
	заказчик
	Исполнитель
*
	Сметная стоимость

	1
	Капитальный ремонт ул.Степная с.Рождественка
	2016
	0,5
	
	Администрация Крючковского сельсовета
	
	566,5

	2
	Капитальный ремонт ул.Озерная с.Херсоновка
	2016
	0,6
	
	Администрация Крючковского сельсовета
	
	507,9

	3
	Капитальный ремонт ул.Аптечная  с.Крючковка
	2017
	0,7
	
	Администрация Крючковского сельсовета
	
	500,0

	4
	Содержание автомобильных дорог (освещение, очистка от снега)
	2016-2018
	
	
	Администрация Крючковского сельсовета
	
	3531,4

	5
	Капитальный ремонт водопроводной сети от ул.Набережная до распределительного колодца с.Буранчи
	2016
	0,47
	
	Администрация Крючковского сельсовета
	
	384,3

	6
	Капитальный ремонт водопроводной сети от ул.Школьная до водозаборной скважины с.Рождественка
	2016
	0,505
	
	Администрация Крючковского сельсовета
	
	454,8


Примечение* -реализация мероприятий программы осуществляется на основе муниципальных контрактов, заключаемых в установленном порядке с исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральными Законами.


